# Sprint Retrospective

Sprint: 1

Datum: 07-03-2025

Aanwezig: Furkan, Zhuilde, Vitaliy

Afwezig: Saieed, Berke

1. Hoe ging de samenwerking?

Het ging niet echt goed met samenwerking zoals verwacht, omdat Furkan bijna alles moest inleveren op de deadline.

1. Wat ging goed / minder goed?

Goed:

* Saieed had de repository aangemaakt en de mappenstructuur aangemaakt
* Berke had alle taken verdeeld aan iedereen
* Vitaliy had klein beetje de trello scrumboard aangepast
* Furkan had bijna alles gedaan inclusief html, css, scrumboard, sitemap etc.
* Zhuilde had de trello ook aangepast
* Goed gecommuniceerd online (wat we moeten doen, bestanden gedeeld etc.)

Minder goed:

* Furkan had bijna alles gedaan terwijl de taken verdeeld waren
* We hadden de sitemap niet goed gedaan op de eerste week
* Weinig bestanden gedeeld met elkaar
* Veel beloftes maar weinig werk gedeeld naar elkaar of niet zoveel gedaan

1. Wat kunnen we verbeteren in de samenwerking voor de volgende sprint? (acties, zet deze ook als actie in Sprint 2 in trello)

* Ervoor zorgen dat iedereen zijn werk doet
* Meer bestanden delen met elkaar
* Iedereen moet meer laten zien waar ze mee bezig waren
* Goed de opdrachten en taken begrijpen (sommigen begrepen de opdrachten en taken niet goed)
* Minder zelfstandig werken en meer samenwerking